|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения о выполнении условий пользования недрами по лицензии РСТ …** | |  |
| **Условия пользования недрами** | **Выполнение условий** | |
| ***ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ*** | | |
| ***П.3.1. В течение 12 месяцев с момента государственной регистрации лицензии:*** |  | |
| *- зарегистрировать работы по геологическому изучению и разведке на Лицензионном участке в Департаменте по недропользованию по Южному федеральному округу в установленном порядке;* | *Выполнено. Работы по геологическому изучению лицензионного участка зарегистрированы в Департаменте по недропользованию по ЮФО (регистрационная карта объекта работ от ……..  № ………….).* | |
| *- подготовить проект геологического изучения и разведки недр Лицензионного участка;* | *Выполнено. Проект геологического изучения разработан (название организации) по договору с недропользователем от ..(число, месяц, год) № …..* | |
| *- в установленном порядке представить проект геологического изучения и разведки недр на экспертизу в территориальный орган Роснедра;* | *Выполнено. Проектная документация на работы по геологическому изучению участка недр в установленном порядке была представлена на экспертизу и получила положительное заключение ФБУ «Росгеолэкспертиза» Северо-Кавказского территориального отделения от ……… № ………* | |
| *- представить геологический отчет о результатах геологического изучения и разведки недр с подсчетом запасов полезного ископаемого на государственную экспертизу в министерство для утверждения запасов полезного ископаемого;* | *Выполнено. Запасы полезного ископаемого утверждены протоколом от ………… № ………. заседания экспертной комиссии министерства по рассмотрению материалов подсчета запасов.* | |
| ***3.2. В течение 18 месяцев с момента государственной регистрации лицензии:*** |  | |
| *- подготовить проектную документацию на разработку Лицензионного участка недр и рекультивацию нарушенных земель с учётом требований законодательства* | *Выполнено частично. Заключен договор с …(название организации) от …….. № …… на разработку проектной документации. Срок выполнения работ по договору (дата, месяц, год).* | |
| *- согласовать и утвердить проектную документацию в установленном порядке* | *Не выполнено. Срок выполнения не истек.* | |
| *3.3. Уточнить границы горного отвода после утверждения проектной документации на разработку Лицензионного участка и получить горный отвод в окончательных границах в установленном порядке.* | *Не выполнено. Срок выполнения не истек.* | |
| *3.4. До начала ведения горных работ осуществить перевод земельного участка, необходимого для разработки недр, из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности».* | *Не выполнено. Срок выполнения не истек.* | |
| **Приложения: *(Пример заполнения)***  *1. Копия Регистрационной карты объекта работ по геологическому изучению недр.*  *2. Копия положительного заключения ФБУ «Росгеолэкспертиза» Северо-Кавказского территориального отделения.*  *3. Копия договора на разработку проектной документации.*  *4. другие подтверждающие документы****.***  Должность руководителя подпись печать ФИО  или  Должность руководителя структурного подразделения подпись печать ФИО  (по доверенности №**…** дата **…**) | | |
|  |  | |